RAPPORT D'AVANCEMENT — PROJET DE FIN D'ANNÉE

Détection d'attaques Active Directory par Intelligence Artificielle

| Stage | Security Operations Center (SOC) — Dataprotect, Business Unit Security Intelligence |
| --- | --- |
| Binôme | Maimouni Mohammed & Chafak Othmane |
| Encadrant Dataprotect | Benkirane Abbes |
| Date du rapport | 4 août 2026 |

# 1. Objectif du projet

Concevoir une chaîne complète de détection d'attaques Active Directory : documenter les techniques d'attaque, les rejouer dans un laboratoire contrôlé, vérifier leur détection par un SIEM, corriger les angles morts identifiés, puis construire un agent d'intelligence artificielle de détection au niveau du contrôleur de domaine.

# 2. Avancement global

| Phase | Description | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1 | Documentation de 48 attaques Active Directory (MITRE ATT&CK, Event IDs, règles, remédiation) | Terminé |
| 2 | Déploiement du lab GOAD-Light (AD vulnérable) sur VM Azure | Terminé |
| 3 | Installation du SIEM Wazuh (indexer, manager, dashboard) et agents sur les 3 machines | Terminé |
| 4 | Simulation des 12 attaques Active Directory et vérification de la détection Wazuh | Terminé (12/12) |
| 5 | Activation des audits Windows et écriture de règles de détection sur-mesure | En cours |
| 6 | Agent IA de détection (machine learning / détection d'anomalies) | À venir |

# 3. Phase 4 — Simulation des attaques (terminée)

Les 12 attaques prévues ont été rejouées avec succès dans le laboratoire GOAD-Light (deux domaines liés par une relation de confiance : sevenkingdoms.local et north.sevenkingdoms.local), documentées individuellement, et leur niveau de détection par le SIEM Wazuh par défaut a été vérifié systématiquement.

| # | Attaque | MITRE ATT&CK | Statut de détection |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kerberoasting | T1558.003 | Partiel — connexion visible, motif RC4 non alerté |
| 02 | AS-REP Roasting | T1558.004 | Angle mort — audit non configuré |
| 03 | Énumération LDAP | T1087.002 | Angle mort — reconnaissance furtive |
| 04 | LLMNR/NBT-NS Poisoning | T1557.001 | Angle mort — empoisonnement réseau |
| 05 | Password Spraying | T1110.003 | Détecté — rafale d'échecs de connexion |
| 06 | DCSync | T1003.006 | Angle mort critique — corrigé en Phase 5 (voir ci-dessous) |
| 07 | Abus d'ACL | T1222.001 | Détecté — ajout à Domain Admins |
| 08 | ADCS ESC1 | T1649 | Angle mort critique — compromission de la forêt invisible |
| 09 | Pass-the-Hash | T1550.002 | Partiel — connexions visibles, non alertées |
| 10 | MSSQL (xp_cmdshell RCE) | T1210 | Angle mort — audit de processus désactivé |
| 11 | Golden Ticket | T1558.001 | Anomalie détectable — compte forgé, incohérence SID |
| 12 | Abus de trust inter-domaine | T1482 | Anomalie détectable — compte forgé, incohérence SID |

## Synthèse du spectre de détection

Cette répartition constitue le résultat central de la Phase 4 : elle démontre qu'un SIEM déployé avec sa configuration par défaut ne détecte qu'une minorité des techniques d'attaque Active Directory modernes, ce qui justifie directement les travaux de la Phase 5.

| Détecté (2 attaques) | Password Spraying, Abus d'ACL |
| --- | --- |
| Partiel / Anomalie détectable (4 attaques) | Kerberoasting, Pass-the-Hash, Golden Ticket, Abus de trust inter-domaine |
| Angle mort (6 attaques) | AS-REP Roasting, Énumération, LLMNR, DCSync, ADCS ESC1, MSSQL RCE |

# 4. Phase 5 — Audits et règles de détection sur-mesure (en cours)

Cette phase vise à combler les angles morts identifiés en Phase 4, en deux temps : activer les catégories d'audit Windows manquantes sur les contrôleurs de domaine, puis écrire des règles de détection Wazuh capables de transformer les événements ainsi générés en alertes exploitables.

## 4.1 Activation des audits Windows

Les cinq catégories d'audit ciblées ont été activées avec succès sur les deux contrôleurs de domaine de la forêt (kingslanding pour sevenkingdoms.local, winterfell pour north.sevenkingdoms.local) :

- Directory Service Access — nécessaire à la détection du DCSync et de l'énumération

- Kerberos Authentication Service — nécessaire à la détection de l'AS-REP Roasting

- Kerberos Service Ticket Operations — nécessaire à la détection du Kerberoasting

- Certification Services — nécessaire à la détection de l'abus ADCS (ESC1)

- Process Creation — nécessaire à la détection de l'exécution de commandes via MSSQL

Une configuration supplémentaire (SACL de réplication sur l'objet racine du domaine) a également été mise en place pour permettre la journalisation effective des opérations de réplication utilisées par l'attaque DCSync.

## 4.2 Première règle de détection sur-mesure : DCSync

Une règle Wazuh personnalisée a été écrite, testée et validée pour détecter l'attaque DCSync — jusqu'ici l'angle mort le plus critique du projet, permettant une compromission totale du domaine sans laisser aucune trace exploitable. Après rejeu de l'attaque, la règle génère désormais une alerte de niveau 12 identifiant automatiquement le compte à l'origine de la réplication frauduleuse.

Résultat obtenu : DCSync est passé du statut d'angle mort critique à celui d'attaque détectée.

# 5. Prochaines étapes

- Écriture de règles de détection sur-mesure pour les angles morts restants : Kerberoasting (signature RC4 précise), ADCS ESC1 (demande et émission de certificat), MSSQL (exécution de commandes via xp_cmdshell)

- Re-test systématique de chaque attaque corrigée pour valider la détection de bout en bout

- Démarrage de la Phase 6 : conception de l'agent d'intelligence artificielle pour la détection comportementale (anomalies non couvertes par des règles de signature, telles que le Golden Ticket ou l'abus de trust inter-domaine)

# 6. Documentation et livrables

L'ensemble de la documentation technique (fiches d'attaques avec captures d'écran, guides de déploiement, glossaire, mapping MITRE ATT&CK) est disponible sur le dépôt GitHub public du projet :

https://github.com/simohowaanaa/ai-driven-ad-attack-detection